Skype conference del 18/05/2014

Meeting:	Decisioni sul documento di analisi	Coordinatore:
Data:	18/05/2014	Verbalizzatore:	Simone Scalabrino
Luogo:	Videoconferenza	Durata:	1 ora

Presenti:	Carlo Branca, Giovanni Grano, Matteo Merola, Simone Scalabrino

Assenti:	Nessuno

cc.:

Prossimo meeting:	Da definire

Categoria item:
A – Azione
D – Decisione
R – Azione prorogata
C – Completa
N – Nota

0.	Revisione delle minute precedenti	A/C/D / N/R	Persona	Data richiesta	Data originaria per azioni prorogate
0.1	<Descrizione>

1.	Articolo di Hassan	A/C/D / N/R	Persona	Data richiesta	Data originaria per azioni prorogate
1.1	Riassunto dei contenuti dell'articolo e chiarimenti sulle funzionalità da implementare	N	Tutti

2.	Contenuti del documento di analisi	A/C/D / N/R	Persona	Data richiesta	Data originaria per azioni prorogate
2.1	Aggiornamento sui contenuti prodotti	N	Tutti
2.2	Discussione sui casi d'uso da inserire e sui contenuti del modello a oggetti	D	Tutti
2.3	Formalizzazione dei casi d'uso	A	CB	19/05/2014
2.4	Revisione dell'introduzione	A	GG	19/05/2014
2.5	Definizione del modello a oggetti	A	MM	19/05/2014
2.6	Prima stesura del capitolo sull'impact analysis	A	SS	19/05/2014

## Allegati